|  |  | Типова форма № КБ-2в |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року № 554 |
| Підприємство, організація - ТОВ "Загірськспецбуд" |  |
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( ) |  |
| Замовник - ЗАТ "Загірський молокозавод" |
| Генпідрядник - |
| Субпідрядник - ТОВ "Загірськспецбуд" |
| Контракт ( договір ) № 21 від “15” липня 2008 року |
| Найменування будівництва та його адреса - Адміністративна будівля Загірського молокозаводу |
| Найменування об'єкта - Адміністративна будівля головного корпусу |
| Підстава: договірна ціна |
| А К Т № 4 приймання виконаних будівельних робiт* |
| за березень 2010 року |
|  |  |  |  |  | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |  | Витрати пра- |
| Номери: за поряд- |  | Обгрунту- вання |  |  |  | у тому числі | Виконано | ці робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год. |
| ком / по локально- му кошто- рису | Найменування робіт і витрат | (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Всього | Заробітна плата | Експлуата- ція машин та механізмів | робіт (витрати), грн. | Витрати пра- ці робітників, що обслуго- |
|  |  |  |  |  |  |  | у тому чис- лі заробітна плата машиністів |  | вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Локальний кошторис 6-1-3 на Розчистка каналів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл . Розчистка каналів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 | Скошування багаторiчних трав механiзованим способом з подрiбненням | Е47-224-4 | га | 3,3 | 261,42 | - | 261,42 83,66 | 863 | __-__ 23 |
| 2/2 | Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група грунтів 1, що сильно налипає на iнструменти в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м від незахищених кабелiв | Е1-163-1 тех.ч. п.1.3.176 к=1,1 тех.ч. п.1.3.181 к=1,3 | 100м3 | 0,75 | 4651,04 | 4651,04 | __-__ - | 3488 | 295 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у грунтах 1 групи /iз пiд води при глибинi води вiд 0,2 до 0,5 м/ | Е1-73-11 тех.ч. п.1.3.54 к=1,1 | 1000м3 | 3,083 | 5606,74 | 229,63 | 5377,11 1468,64 | 17286 | 62 257 |
| 4/4 | Розрiвнювання кавальєрiв [вiдвалiв] бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | Е1-85-4 | 1000м3 | 3,158 | 1105,90 | - | 1105,90 272,91 | 3492 | __-__ 48 |
|  | Залуження прибрежної захисної смуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/5 | Укріплення посівом багаторічних трав вручну | Е1-152-1 | 100м2 | 0,6 | 731,45 | 654,14 | 2,78 1,89 | 439 | 34 - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25568 | 391 328 |
|  | Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн. |  |  |  |  |  |  | 25568 | 391 328 |
| I. | Разом прямi витрати |  | грн. |  |  |  |  | 25568,00 | 391 328 |
|  | у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй |  | грн. |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  | - заробiтна плата |  | грн. |  |  |  |  | 4588 |  |
|  | - вартiсть експлуатацiї машин |  | грн. |  |  |  |  | 20935,00 |  |
|  | - у тому числi заробiтна плата робiтникiв, що обслуговують машини |  | грн. |  |  |  |  | 5667 | __-__ 328 |
| II. | Загальновиробничi витрати | Розрахунок | грн. |  |  |  |  | 6236 | 29 - |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд |  |  |  |  |  |  | - | __-__ - |
| IV. | Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий (лiтнiй) перiод |  |  |  |  |  |  | - | __-__ - |
|  | Разом вартiсть будiвельно-монтажних робiт (I+II+III+IV) |  | грн. |  |  |  |  | 31804,00 | 420 328 |
|  | у тому числi: зворотнi суми |  | грн. |  |  |  |  | - |  |
| V. | Iншi супутнi витрати |  | грн. |  |  |  |  | 1607 |  |
|  | у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Витрати по перевезенню працiвникiв будiвельно- монтажних органiзацiй автомобiльним транспортом | Розрахунок N П-94 | грн. |  |  |  |  | 1607 |  |
|  | Разом (I+II+III+IV+V) |  | грн. |  |  |  |  | 33411,00 | 420 328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | Прибуток (3,77) | ДБН Д.1.1.1- 2000 п.3.1.18 | грн. |  |  |  |  | 2820 |  |
| VII. | Адмiнiстративнi витрати (1,23) | ДБН Д.1.1- 1-2000 п.3.1.18.4 | грн. |  |  |  |  | 920 |  |
| VIII. | Кошти на покриття ризику |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Всього вартiсть будiвельно-монтажних робiт |  | грн. |  |  |  |  | 34624,00 |  |
|  | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  | грн. |  |  |  |  | 37151,00 | 420 328 |
| IX. | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) |  | грн. |  |  |  |  | 8 |  |
|  | у тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комунальний податок (10 %) | ДБН Д.1.1- 1-2000 п.3.1.22 | грн. |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  | грн. |  |  |  |  | 37159,00 | 420 328 |
| Х. | Податок на додану вартiсть (20 %) | ДБН Д.1.1- 1-2000 п.3.1.22 | грн. |  |  |  |  | 7431,80 |  |
|  | Всього за актом |  | грн. |  |  |  |  | 44590,80 | 420 328 |
| Примітка : | - Вартiсть ресурсiв визначена за фактичними витратами. |
|  | - "Заробiтна плата", яка наведена у складi прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробiтної плати дорiвнює 10888 грн., у тому числi: - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 4588 грн.; - зарплата в експлуатацiї машин: 5667 грн.; - зарплата у складi загальновиробничих витрат: 633 грн.. |
| * Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд. |
|  | М. П. | Здав Генпідрядник (Субпідрядник) | ______________ |  | “____”________________2010 року |
|  | М. П. | Прийняв Замовник (Генпідрядник) | ______________ |  | “____”________________2010 року |